| NOM : ………………………………………………………….. Baccalauréat Professionnel PRENOM : …………………………………………………….. AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT NUMERO DU CANDIDAT : ……………………….………… Session 2018 E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier Durée : 4 Heures - U.22 Coefficient : 2 - U.22 IMPORTANT : Cette Ressource Spécifique est destinée à l’épreuve E2 - U.22. Dès la distribution de la RESSOURCE SPECIFIQUE, assurez - vous que A l’issue de l’épreuve E2 - U.22, après avoir complété votre identité ainsi que l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci - dessus. votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette RESSOURCE Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de SPECIFIQUE repérés RS : 1 / 9 à RS : 9 / 9 aux surveillants de salle. salle. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT | Code : 1806-AFB T22 | Session 2018 | RESSOURCE SPECIFIQUE |  |
| EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER | Durée : 4H00 | Coefficient : 2 | 1 sur 9 |  |

8 sur 9

5/9

| SOMMAIRE |  |
| --- | --- |
| Page de garde | R.S. 1 / 9 |
| Vue éclatée d’un échafaudage multidirectionnel …………………………. | R.S. 2 / 9 |
| Condition de fixation des points d’ancrage d’un échafaudage ………… | R.S. 2 / 9 |
| Fiche d’expression d’un besoin ……………………………………………… | R.S. 3 / 9 |
| Représentation des éléments composant un échafaudage …………….. | R.S. 3 / 9 |
| Principe de montage du fabricant……… ……………………………………. | R.S. 4 / 9 |
| Départ de montage d’un échafaudage multidirectionnel ………………… | R.S. 4 / 9 |
| Fiche technique comprenant : élévation, protection et plancher……… | R.S. 5 à 7 / 9 |
| Bordereau des temps unitaires – coût de main d’œuvre – coût de matière d’œuvre | R.S. 8 / 9 |
| Ressources quantitatives de matière d’œuvre en aménagement en plaques de plâtre | R.S. 8 / 9 |
| Ressources quantitatives de matière d’œuvre en carrelage | R.S. 8 / 9 |
| Réglementation, extrait D.T.U, contrôle des supports | R.S. 9 / 9 |

| NOMENCLATURE D’UN ECHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL VUE ECLATEE D’UN ECHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL Définition : 5 Moise : élément horizontal reliant 2 montants ou poteaux (idem lisse, longeron) 3 Poteau : Ensemble de montants. Maille : Intervalle entre 2 poteaux successifs (parallèle à la façade) File : longueur de poteau partant du sol au plus haut de l’échafaudage |  | POINTS D’ANCRAGES |  | .20 m² pour une maille de 2.50 m x 2,00m .24 m² pour une maille de 3.00 m x 2,00m .10 à 12 m² pour écha- faudage bâché |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT | Code : 1806-AFB T22 | Session 2018 | RESSOURCE SPECIFIQUE |  |  |
| EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER | Durée : 4H00 | Coefficient : 2 | 2 sur 9 |  |  |

8 sur 9

5/9

|  | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT | Code : 1806-AFB T22 | Session 2018 | RESSOURCE SPECIFIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER | Durée : 4H00 | Coefficient : 2 | 3 sur 9 |  |

8 sur 9

5/9

| EXPRESSION D'UN BESOIN - ANALYSE DES RIQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lieu d'intervention |  | Lycée professionnel du Bâtiment |  |
| Localisation |  | Bâtiment A - Façade Ouest |  |
|  |  | Intérieur | Extérieur |
| Type d'échafaudage |  | Multidirectionnel |  |
| Type de planchers |  | Acier de classe 5 (450 daN/m²) |  |
| Nombre de points d'amarrage |  | 7 |  |
| Nombre de niveaux |  | 4 |  |
| Nombre de travées |  | 7 x 3,00 m. |  |
| Espace entre les niveaux de planchers |  | 2.00 m. |  |
| Largeur de l'échafaudage |  | 1.00 m. |  |
| Charge d'exploitation : |  | A calculer |  |
| Charge ponctuelle : |  | A calculer |  |
| Contraintes particulières |  |  |  |
| Libre passage (véhicule, piétons, équipements …) | Sans objet |  |  |
| Bâche | Sans objet |  |  |
| Appareil de levage | Sans objet |  |  |
| Autres : | Sans objet |  |  |
| Eloignement de la façade : | 0,20 m. |  |  |
| Liste et nature des travaux | Préparation des surfaces : brossage Finition : application d'un revêtement plastique épais |  |  |
| Modification prévues en cours d'utilisation | Oui |  | Non |
| Nature des sols | Sable fin (grains ≤1 mm Pression admissible retenue 0.5 daN/cm² |  |  |
| Dimension des calles prévues par le fabricant | 50 x 22 x 8 cm |  |  |
| Prescriptions particulières | Le type de garde-corps utilisé dispense de la mise en place de barre de contreventement (diagonale) Charge d'exploitation : 1 niveau chargé à 100% et 1 niveau chargé à 50% |  |  |

| ÉLÉMENTS | VUE DE FACE |  | VUEDEGAUCHE,DROITE |  | VUEDEDESSUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plancherstrappe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planchers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moïses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagonales |  |  | Le sens vers le haut |  | Le sens vers le haut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consoles |  |  | Non représentée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Échelles |  |  |  |  | Uniquement échelle extérieure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amarrages |  |  | Représenté jusqu'au mur |  | Représenté jusqu'au mur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poutredefranchissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MurouFaçade | Non représenté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garde-corps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PRINCIPE DE MONTAGE DU FABRICANT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT | Code : 1806-AFB T22 | Session 2018 | RESSOURCE SPECIFIQUE |  |
|  | EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER | Durée : 4H00 | Coefficient : 2 | 4 sur 9 |  |

8 sur 9

5/9

|  | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT | Code : 1806-AFB T22 | Session 2018 | RESSOURCE SPECIFIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER | Durée : 4H00 | Coefficient : 2 | 5 sur 9 |  |

5/9

8 sur 9

|  | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT | Code : 1806-AFB T22 | Session 2018 | RESSOURCE SPECIFIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER | Durée : 4H00 | Coefficient : 2 | 6 sur 9 |  |

5/9

8 sur 9

|  | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT | Code : 1806-AFB T22 | Session 2018 | RESSOURCE SPECIFIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER | Durée : 4H00 | Coefficient : 2 | 7 sur 9 |  |

8 sur 9

6/9

5/9

|  | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT | Code : 1806-AFB T22 | Session 2018 | RESSOURCE SPECIFIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER | Durée : 4H00 | Coefficient : 2 | 8 sur 9 |  |

5/9

| BORDEREAU DE TEMPS UNITAIRES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Libellé | Unité | Temps unitaire moyen |
| Plafond avec 1 plaque ép. 12 ,5 mm | M² | 0.670 |
| Laine minérale ép. 200 mm | M² | 0.340 |
| Laine minérale ép. 100 mm | M² | 0.200 |
| Doublage ép. 10 + 100 mm | M² | 0.600 |
| Cloison ép. 100 mm, mont. simples 70, entre. 600 mm | M² | 0.780 |

| RESSOURCES QUANTITATIVES DE MATIERE D’ŒUVRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produits | Plafond | Cloison de doublage | Cloison séparative |
| Plaques BA 13 standard | 1.05 m² |  | 2.10 m² |
| Fourrure | 2.00 m |  |  |
| Eclisse | 0.30 u |  |  |
| Rail de 70 mm |  |  | 0.90 m |
| Montant de 70 mm |  |  | 3.80 m |
| Cheville métallique | 1.80 u |  |  |
| Tige filetée | 1.80 m |  |  |
| Pivot | 1.80 u |  |  |
| Vis de 25 mm | 12 u |  | 35 |
| Vis RT 421 |  |  | 6 u |
| Enduit pour joint | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.7 kg |
| Bande à joint | 1.6 m | 1.5 m | 3 m |
| Isolant |  |  | 1.05 m² |
| Bande renfort d’angle | 1.05 m |  |  |
| BA 10 + panneau isolant |  | 1.05 m² |  |
| Mortier colle adhésif |  | 1.80 kg | 0.10 kg |

| COÛT MAIN D’ŒUVRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation |  | Coefficient Multiplicateur |
| Taux horaire de main d’œuvre |  | 25.86 €uros |
| Coefficient de frais généraux |  | 1 ,46 |
| Coefficient de la marge bénéficiaire |  | 1.111 |
| Coefficient de la Taxe sur la valeur ajoutée sur des travaux neufs. |  | 1.196 |
| Mode de calcul de votre étude de prix |  |  |
| Déboursé sec main d’œuvre | Temps total de l’ouvrage x taux horaire de main d’œuvre |  |
| Calcul du prix de revient | Déboursé sec x coefficient de frais généraux |  |
| Calcul du prix de vente | Prix de revient x Marge bénéficiaire |  |
| Calcul du prix de vente TTC | Prix de vente TTC = Prix de vente Hors Taxe x Taxe sur la valeur ajoutée |  |

| S : surface des carreaux (cm²) | S  50 | 50 < S ≤ 300 | 300 < S ≤ 500 | 500 < S ≤ 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLE A SOL INTÉRIEUR En kg/m² Type spatule | 1,5 (U3) | 3,5 kg/m² (U6) | 4,5 kg/m² (U9) | Double encollage 6 kg/m² (U9) |
| Conditionnement | 5 – 25 kg |  |  |  |

| CONSOMMATION MORTIER A JOINT DE CARRELAGE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largeur du joint en mm | Formats des carreaux en cm |  |  |  |  |  |
|  | 33 x 33 | 40 x 40 | 45 x 45 | 60 x 60 |  |  |
| 3 mm | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,35 kg | 0,2 kg |  |  |
| 5 mm | 0,5 kg | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,3 kg |  |  |
| 8 mm | 0 ,8 kg | 0,7 kg | 0,7 kg | 0,5 kg |  |  |

| Extrait D.TU – Réglementation – Contrôle des supports |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT | Code : 1806-AFB T22 | Session 2018 | RESSOURCE SPECIFIQUE |  |
|  | EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER | Durée : 4H00 | Coefficient : 2 | 9 sur 9 |  |

5/9

8 sur 9