U.22 : Gestion quantitative des besoins et des moyens

Baccalauréat Professionnel TRAVAUX PUBLICS

Session 2019

DOSSIER RESSOURCES

Création d’une station d’épuration des eaux usées Lieux- dits le Plessis aux Moines

| Les documents ressources spécifiques à l’épreuve E.22 (unité U.22) |  | Page |
| --- | --- | --- |
| DR1 | - « Coupe type de la voirie lourde » | 9 sur 13 |
| DR2 | - « Extrait du DPGF » - Voirie lourde | 9 sur 13 |
| DR3 | - « Extrait des prix de ventes à la carrière » | 10 sur 13 |
| DR4 | - « Méthodologie PERT » | 10 sur 13 |
| DR5 | - « Extrait du DPGF » - Etanchéité et matériaux granulaires | 11 sur 13 |
| DR6 | - « Formulaire de calculs » | 11 sur 13 |
| DR7 | - « Vue en plan – Bassin filtrant » | 12 sur 13 |
| DR8 | - « Profils longitudinal & transversal – Bassin filtrant » | 12 sur 13 |
| DR9 | - « Vue en perspective – Bassin filtrant » | 13 sur 13 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS |  | CODE 1906- TP PO22 | SESSION 2019 | DOSSIER RESSOURCES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE U22 | Sujet | DURÉE 2H | COEFFICIENT 1 | Page 8 sur 13 |

« COUPE TYPE DE LA VOIRIE LOURDE»

« EXTRAIT DU DPGF » - VOIRIE LOURDE

DR2

DR1

Les dimensions sont indiquées en millimètres.

GNT 0/31.5

GNT 0/60

Géotextile anti-contaminant 300g/m²

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS | DOSSIER RESSOURCES | ÉPREUVE U22 | Page 9 sur 13 |
| --- | --- | --- | --- |

« EXTRAIT DES PRIX DE VENTES A LA CARRIERE»

« METHODOLOGIE PERT»

DR4

DR3

Principe

Gravillon 2/6

Cette méthode permet de réduire la durée totale d’un projet. Nous étudions les délais.

# Notions

La méthode est une représentation graphique qui permet de bâtir un réseau. Ce réseau est constitué par des tâches.

Tâche A : 5 jours

Début : 12/02/2018

Fin : 16/02/2018

Une tâche correspond au déroulement dans le temps d’une opération. Elle est symbolisée par l’action à effectuer et le temps estimé de réalisation de cette tâche, la date de début et de fin de la tâche.

Les liaisons orientées représentent les contraintes d’antériorités des tâches.

Exemple de réseau PERT [Tâches : Durée]

# Convention

Le réseau doit comporter un seul début et une seule fin.

# Méthodologie de construction

- Etablir la liste des tâches

- Déterminer les antériorités

- Déterminer les niveaux d’exécution

- Construire le réseau

- Déterminer le chemin critique

- Calculer la durée du projet

« EXTRAIT DU DPGF » - ETANCHEITE & GRANULATS

FORMULAIRES DE CALCULS

DR6

DR5

CALCUL D’UNE SURFACE

Théorème de Pythagore

C

B

A

BC² = AB² + AC²

1ER ETAGE BASSIN FILTRANT – VUE EN PLAN DES SURFACES

1ER ETAGE BASSIN FILTRANT - PROFILS

S4

S3

S5

S5

S2

S1

S2

S3

S4

DR8

DR7

Les cotes sont indiquées en millimètres.

300

Le profil longitudinal correspond à l’axe médian du 1er étage du bassin filtrant.

1500

15000

1500	500

# PROFIL LONGITUDINAL DU BASSIN FILTRANT

1500

4200

1500

500

200

300

Le profil transversal correspond à l’axe médian du 1er étage du bassin filtrant.

# PROFIL TRANSVERSAL DU BASSIN FILTRANT

1.50m

1.50m

1ER ETAGE BASSIN FILTRANT – VUE EN PERSPECTIVE

V3a

V2a

2/6

V1

V3b

V2b

V3a

V2a

10/20

20/40

V1

V1

V2b

V3b

V3a

V3b

Géomembrane

DR9

Les cotes sont indiquées en mètres.