Fiche quotidienne d’avancement et de liaison du chantier.

Cette fiche sera archivée dans le dossier des ouvrages exécutés.DOE. (Dossier 2)

| Date | Chef d’équipe | Coéquipier | Habilitations | Durée de la séance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/03/2019 | Thomas | Solène Théo | B1 | 4h |
| Etat du chantier en début de séance. | La structure supportant les modules de production d’énergie photovoltaïque est posée. |  |  |  |
| Tâches à réaliser pour la séance. | Se référer à la chronologie des phases de réalisation : Etapes n° : 3 à 6 Fixation des modules sur la structure porteuse Fixation du boitier AC Fixation des Micro-onduleurs Enphase Passage et fixation des câbles Enphase |  |  |  |
| Matériels et outillages. | Matériels à installer- Notices- Consommables- Outillage spécifique (électroportatif)- Equipements EPI… Perceuse, visseuse. Fixation du câble : Colliers |  |  |  |
| Tâches réalisées en fin de séance. | Fixation des modules sur la structure porteuse Fixation du boitier AC Fixation des Micro-onduleurs Enphase Passage et fixation des câbles Enphase |  |  |  |
| Difficultés rencontrées et informations à transmettre à l’équipe suivante. | Assurer l’étanchéité de tous les matériels. Assurer le maintien des modules sur la structure aluminium. |  |  |  |
| Recyclage (type de matériau)… | Emballage des modules et du matériel de fixation. |  |  |  |
| Signature du Chef d’équipe. | Vu le 16 /03 /2019 à 18h Thomas |  |  |  |