| BTS ELECTROTECHNIQUE SESSION 2007-08 |  |  | EPREUVE de PROJET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE DE SUIVI DE PROJET |  |  | ÉTUDIANTS PRÉSENTS: |  |  |  |  |  |  |
| PROJET:Banc d'essais thermiques moteur |  | SEMAINE N° : 4 | a | b | c | d | e |  |  |
| Total Heures Projet : 56H |  | DATE :12/03/2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de séance: Mr. NOËL Vincent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concevoir l’organigramme des menus proposés dans la console de dialogue. |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |
| Conception des différents Grafcets fonctionnelles |  |  | 8h |  | 8h | 9h | 8h |  |  |
| Etablir la nomenclature, les devis et/ou les bons de Cde des constituants |  |  |  | 1h |  | 1h |  |  |  |
| Identifier les paramètres et établir le compte rendu du relevé des caractéristiques des machines en début de projet |  |  | 6h |  |  | 1h | 6h |  |  |
| Rechercher dans les documents les caractéristiques du variateur de la MCC et classer ces documents. |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |
| Gérer les variables automate dans un tableau |  |  |  | 4h |  | 3h |  |  |  |
| Coordonner les programmes des différentes parties et classer ces programmes (automate, console, labview). |  |  |  | 2h |  |  |  |  |  |
| Revue de projet |  |  | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |  |  |
| Test du Fp sigma sur PC avec programme de test |  |  |  | 7h |  |  |  |  |  |
| Total heures séance : 16H | Décompte Heures / étudiants : |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |
| Mise à jour de la planification réalisée: OUI NON RETARD ( par 4h ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce qui peut-être rédigé pour le thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES A RÉALISER A LA PROCHAINE SÉANCE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de la séance suivante:MR PEZERON Raphaël |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRES SUR LE SUIVI date: remarques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |