| BTS ELECTROTECHNIQUE SESSION 2007-08 |  |  | EPREUVE de PROJET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE DE SUIVI DE PROJET |  |  | ÉTUDIANTS PRÉSENTS: |  |  |  |  |  |  |
| PROJET: 1 |  | SEMAINE N° : 6 | a | b | c | d | e |  |  |
| Total Heures Projet : 88 hr |  | DATE : 26 03 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de séance:Nicolas Guérin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concevoir le schéma électrique de l’armoire. |  |  | 10 | 13 |  | 7 |  |  |  |
| Concevoir l’organigramme des menus proposés dans la console de dialogue. |  |  |  |  | 12 |  | 4 |  |  |
| Réaliser les différents programmes automate. |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  |
| Rechercher dans les documents les caractéristiques de la dynamo tachymétrique et de son conditionneur 0 /10v et classer ces documents. |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
| Concevoir le plan d’implantation des composants de la façade et dans l’armoire. |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| Etude d'Exemples FPWIN5PRO |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |
| Étude problème des sorties automate (Commun) |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| Planning |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 16 Total heures séance : h | Décompte Heures / étudiants : |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |
| Mise à jour de la planification réalisée: OUI NON RETARD ( par 4h ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce qui peut-être rédigé pour le thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES A RÉALISER A LA PROCHAINE SÉANCE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de la séance suivante:MR ETIENNE Kévin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRES SUR LE SUIVI date: remarques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |