| BTS ELECTROTECHNIQUE SESSION 2007-08 |  |  | EPREUVE de PROJET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE DE SUIVI DE PROJET |  |  | ÉTUDIANTS PRÉSENTS: |  |  |  |  |  |  |
| PROJET:Banc d'essais thermiques moteur |  | SEMAINE N° : 2 | a | b | c | d | e |  |  |
| Total Heures Projet : 24H |  | DATE :13/02/2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de séance:Kévin Étienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etablir la nomenclature, les devis et/ou les bons de Cde des constituants |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| Positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel |  |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  |  |
| Fiche Téléphonique+Appel |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Cours LABVIEW |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Récupération matériel (automate et GK20) et rangement armoire |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Total heures séance : 8H | Décompte Heures / étudiants : |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| Mise à jour de la planification réalisée: OUI NON RETARD ( par 4h ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce qui peut-être rédigé pour le thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES A RÉALISER A LA PROCHAINE SÉANCE:Devis,commande et planning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de la séance suivante:MR DRUMEL Geoffrey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRES SUR LE SUIVI date: remarques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |