| BTS ELECTROTECHNIQUE SESSION 2007-08 |  |  | EPREUVE de PROJET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE DE SUIVI DE PROJET |  |  | ÉTUDIANTS PRÉSENTS: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJET:Banc d'essais thermiques moteur |  | SEMAINE N° : 5 | a | b | c | d | e |  |  |  |
| Total Heures Projet : 72hr |  | DATE : 19/03/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de séance: Raphaël Pezeron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concevoir les différents Grafcets technologiques |  |  | 2 |  | 5 | 3 | 4 |  |  |  |
| Concevoir les différentes parties du Schéma électrique |  |  | 7 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
| Établir le compte rendu du relevé des caractéristiques des machines en début de projet |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |
| Rechercher les différentes caractéristiques dans les documents |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 |  |  |  |
| Réaliser les différents programmes automates |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 |  |  |  |
| Établir les fonctions de transfert entre les grandeurs mécaniques, thermiques et les variables automate. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Gérer les variables automate dans un tableau |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Concevoir le plan d’implantation des composants |  |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Réception matériel et audit des couts |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Test programme |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Correction de données |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Mise à jour Open mind |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Conférence Rexel |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Total heures séance : 16 hr | Décompte Heures / étudiants : |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |
| Mise à jour de la planification réalisée: OUI NON RETARD ( par 4h ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce qui peut-être rédigé pour le thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES A RÉALISER A LA PROCHAINE SÉANCE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |