| BTS ELECTROTECHNIQUE SESSION 2007-08 |  |  | EPREUVE de PROJET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE DE SUIVI DE PROJET |  |  | ÉTUDIANTS PRÉSENTS: |  |  |  |  |  |  |
| PROJET: 1 |  | SEMAINE N° : 7 | a | b | c | d | e |  |  |
| Total Heures Projet : 104 hr |  | DATE : 02 04 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de séance:ETIENNE Kévin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concevoir le schéma électrique de l’armoire |  |  | 14 | 15 |  | 6 |  |  |  |
| Connectique du système |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Réaliser les programmes : console et automate |  |  | 2 |  | 16 | 6 | 16 |  |  |
| Étude technique extension sortie automate |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 16h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total heures séance : h | Décompte Heures / étudiants : |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |
| Mise à jour de la planification réalisée: OUI NON RETARD ( par 4h ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce qui peut-être rédigé pour le thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES A RÉALISER A LA PROCHAINE SÉANCE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de la séance suivante:MR DRUMEL Geoffrey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRES SUR LE SUIVI date: remarques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |