| BTS ELECTROTECHNIQUE SESSION 2007-08 |  |  |  | EPREUVE de PROJET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE DE SUIVI DE PROJET |  |  |  | ÉTUDIANTS PRÉSENTS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJET: Banc d'essais thermiques moteur |  | SEMAINE N° :3 | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  |  |  |  |  |
| Total Heures Projet : 40H |  | DATE :05/03/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de séance: C : MR DRUMEL Geoffrey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revue de projet N°1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| Etablir la nomenclature, les devis et/ou les bons de Cde des constituants |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyser les différents modes de marche et d’arrêt du système |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Déterminer les ressources matériel nécessaires |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Étude technique Extension FP sigma |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Planning Réel |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| Étude Économique Variateur |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Correction du BTS blanc |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| Réunion pour revue de projet |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Total heures séance : 16H | Décompte Heures / étudiants : |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Mise à jour de la planification réalisée: OUI NON RETARD ( par 4h ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce qui peut-être rédigé pour le thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES A RÉALISER A LA PROCHAINE SÉANCE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de la séance suivante: MR Noël Vincent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRES SUR LE SUIVI date: remarques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |