| BTS ELECTROTECHNIQUE SESSION 2007-08 |  |  | EPREUVE de PROJET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE DE SUIVI DE PROJET |  |  | ÉTUDIANTS PRÉSENTS: |  |  |  |  |  |  |
| PROJET: Banc d'essai Thermique |  | SEMAINE N° : 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Heures Projet : 196 h |  | DATE : 29/05/2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de séance:Mr PEZERON Raphaël |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES EFFECTUÉES |  |  | a | b | c | d | e |  |  |
| Recherche document sur le Rectivar |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Recherche des différentes protections |  |  | 9 |  | 4 |  | 1 |  |  |
| Montage/Rapport du pont diviseur de tension |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Réaliser les programmes GK20 et FPwin |  |  | 3 |  | 12 | 10 |  |  |  |
| Câblage de l'armoire |  |  | 2 | 15 |  | 6 | 6 |  |  |
| Détermination du transformateur |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Plan d'implantation |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Total heures séance : 16 h | Décompte Heures / étudiants : |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |
| Mise à jour de la planification réalisée: OUI NON RETARD ( par 4h ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce qui peut-être rédigé pour le thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES A RÉALISER A LA PROCHAINE SÉANCE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de la séance suivante:Mr GUERIN Nicolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRES SUR LE SUIVI date: remarques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |