| BTS ELECTROTECHNIQUE SESSION 2007-08 |  |  | EPREUVE de PROJET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE DE SUIVI DE PROJET |  |  | ÉTUDIANTS PRÉSENTS: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJET: 1 |  | SEMAINE N° : 9 | a | b | c | d | e |  |  |  |
| Total Heures Projet : 136 hr |  | DATE : 30 04 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de séance: NOËL Vincent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etablir les devis/appelle téléphonique. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Réaliser des différents programmes automates/console GK20 |  |  | 2 |  | 16 | 16 | 5 |  |  |  |
| Gérer les variables automate dans un tableau |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Etablir les fonctions de transfert entre les grandeurs mécaniques, thermiques et les variables automate. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Concevoir le schéma électrique de l’armoire |  |  | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser le programme automate de communication entre le PC (Labview) et l’automate |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Etablir/mettre à jour la nomenclature. |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Tester le conditionneur avec la sonde PT100 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Recherche de documentation fiche BNC femelle, nombre d'embouts de cablâge et numérotation. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Rangement armoire/composants. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Conception du compte rendu final |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Concevoir le plan d'implantation des composants dans l'armoire |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16h Total heures séance : h | Décompte Heures / étudiants : |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |
| Mise à jour de la planification réalisée: OUI NON RETARD ( par 4h ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce qui peut-être rédigé pour le thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES A RÉALISER A LA PROCHAINE SÉANCE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de la séance suivante:MR PEZERON Raphaël |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRES SUR LE SUIVI date: remarques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |